《浙江海事局“十二五”信息化发展规划》

总结评估报告

2011年以来，按照《浙江海事局“十二五”发展纲要》（以下简称《纲要》）和《浙江海事局“十二五”信息化发展规划》（以下简称《信息化规划》）的精神，在全局干部职工的共同努力下，认真落实海事信息系统顶层设计理念，大力推进“科技兴局”战略，信息化建设卓有成效。

一、《信息化规划》的主要任务进展情况

浙江海事局以科学发展观为指导，按照《信息化规划》的宏伟蓝图，扎实推进信息化工作，持续深化信息技术应用，达到《信息化规划》的建设目标，完成《信息化规划》主要建设任务，有关信息化指标在“十二五”末均能如期或提前实现。

（一）持续强化基础设施建设

全方位完善网络基础设施。浙江海事局始终坚持抓好网络基础设施建设，通过项目建设和线路租用的方式搭建有线网络、卫星通信、微波传输等依托各类传输方式的浙江海事专网。依托2011年电子监察系统（网络传输部分）、2012年部海事局信息安全等级保护海事信息主干网设备购置工程、2014年浙江海事局信息安全等级保护配套工程等项目，优化骨干网络布局，扩充网络带宽，提高网络性能，强化网络管理；各主要分支局通过机房搬迁改造等工程实现链路带宽适时扩容、持续提升网络的稳定性和安全性；同时随着海特111和海巡22等中大型主力船艇投入运行，优化主力船艇卫星接入方案，实现带宽扩容提升，提升卫星接入维保质量，确保浙江海事核心船艇“辐射东海”的联网覆盖；通过2012年船载执法应用平台系统建设延伸船载微波传输至浙南水域沿海近岸。并在2015年利用多种资金渠道开展4G网络在单兵执法和船载视频监控等领域的应用。

持续提升移动执法终端应用条件和覆盖率。主动作为，推动电信运营商在沿海水域的3G覆盖情况实测及基站补点，努力提升移动终端使用外部环境；以2013年现场巡航巡查系统和2015年监管网格化可视化升级改造项目为契机，不断提升和完善终端软件应用；浙江局和分支局形成合力多渠道提升移动终端配备，截至2015年11月底，全局移动执法终端总数达到了1227台，执法人员总数为1462（最新数据为截至2014年底），执法终端配备率为83.9%，实现了在“十二五”末辖区内执法人员的移动信息化装备配备率80%以上的信息化指标。

推进视频监控和机房建设，提升信息化维保支持水平。通过基本建设项目、部海事局下达的技术改造项目、分支局自筹项目等形式，在视频监控、机房建设和维保支持等方面实现提升改造，惠及浙江局机关、分支局、海事处等各级机构。2014年和2015年结合发展电子巡航管理的需求，通过内河安全监管系统工程新建了15个内河CCTV监控点；2014年通过机房监控提升工程建设项目实现了在浙江海事局主机房全方位监测，完成了机房供电改造和UPS机房电源改造实现电力扩容，各分支局自筹资金强化了机房的标准化建设；从2012年开始依托项目陆续开展维保外包工作，包括从浙江局机关到各分支局的分级日常维保支持和CCTV视频监控系统专项维保支持，通过公开招投标以项目形式不断完善维保要求和跟踪保障，信息化保障能力和应急处置能力明显改善。

（二）依托数据中心深化业务应用

以资源整合、数据共享为目标，强化数据中心建设。积极宣贯和落实部海事局《海事云数据中心建设指导意见》及分年度的实施规范要求，指导数据中心完善工作。以SOA架构理念为总体指导，2013年和2014年，在试点应用服务器虚拟化技术情况良好的基础上，不断拓展覆盖范围，分别实现了局内网主要应用系统和外网应用系统的迁移工作，大大提升了系统可靠性。同时在2013年，配合部海事局智慧海事一期工程，在浙江海事局搭建二级数据中心海事协同管理平台，完成统一用户认证、企业服务总线、流程管理平台等基础组件组成的基础框架的搭建，实现了与上海一级云数据中心的衔接互通。并在2014年通过部海事局下达的浙江海事局二级数据中心建设项目建设，搭建了浙江海事局二级数据中心计算资源池、服务器资源池和存储资源池，建立了云管理系统、应用服务器系统以及服务总线、业务流程管理系统等软件支撑环境，完成浙江海事局二级云数据中心海事协同管理平台框架建设，形成浙江海事局二级数据中心可动态调配、按需调用的云计算和云存储资源池，为浙江海事局各业务应用系统的部署运行提供了基础支撑。

整合数据资源，发掘数据应用，围绕数据中心持续推进应用开发。充分利用现有和不断补充完善的浙江海事局二级数据中心资源，结合相关课题研究成果，不断拓展数据资源应用的广度和深度。利用2011年完成的“海事业务数据综合分析与应用课题研究”成果，开展依托数据中心专项应用开发工作。2012年实施了“电子台帐报表系统”和“海事综合业务数据分析系统”项目建设，实现对浙江海事局多年积累的数据资源挖掘再利用，使各部门、各级海事机构普遍受惠。2012年，充分利用前期“浙江海事监管网格化、可视化信息系统”研究成果，通过“浙江海事局搜救中心智能化项目（一期）”、“基于电子海图的通航要素系统”和“浙江海事局监管网格化可视化系统”建设，在已建二级数据中心的基础上，以GIS和电子海图为基础，接入现有的VTS、AIS、CCTV及各类通航环境要素信息，为实施浙江海事局“网格化监管”提供基础平台，为应急指挥、通航管理、动态监控等提供了重要手段，并在2015年结合新版监管网格化指南、电子巡航和VTS覆盖区域零事故管理等需求，实施网格化可视化信息系统的升级改造，截至2015年12月中旬，已经完成项目主体开发建设，并开展了试点运行工作。2014年，在充分利用通过海事处人员绩效评价体系研究成果的基础上，结合二级数据中心资源，完成了海事处人员绩效评价系统开发建设工作，于2015年6月实现了浙江海事局全辖区的推广应用。

（三）不断提升公共服务水平

依托门户网站升级改造，持续改善公共服务的信息化环境。从2011年开始，浙江海事局每年根据部海事局网站绩效评估体系标准，认真分析查找网站管理建设存在的不足与差距，不断完善和优化网站功能，增强网站实用性和友好性，促进网站服务能力和管理水平的提高。在2012年实施了门户网站升级改造工程，注重界面简洁、特色鲜明、互动功能，在版面设计、交流互动、操作维护、安全防控等方面实现了质的提升，并在2015年实施内外网网站群和子系统改造项目，重点做好网站群界面、网站群后台、政府信息公开目录模块、在线解答模块、在线访谈模块、信息发布模块、全文检索模块和浙江海事局APP等8项功能优化，以及完成专题制作模块、统一用户管理模块和后勤管理中心子网站共3项新建内容，截至11月底系统已部署上线。并在2014年结合微博、微信等自媒体的应用需求，实现了内外网站信息发布功能及访问控制的整合和统一管理。通过全局上下群策群力，在2011至2014年度的网站评估中取得了直属海事系统第二名、第三名、第六名、第四名的成绩。除了浙江海事局本级的网站提升外，分支局通过自筹形式按照浙江海事局整体要求实施网站改造，比如宁波海事局打造“三网一博”精品工程，持续提升服务能力。同时，“十二五”期间浙江海事局各级单位和部门蓬勃兴起应用政务微博、政务微信，在相关领域内有多个政务微博和政务微信居于领先地位，进一步发挥了政务微博权威发布和网络问政的天然优势，强化了政务微信行政服务平台的功能，在信息发布、功能服务及政民互动等方面发挥了重要作用。

深耕海事网上服务平台建设，不断优化电子政务应用环境。利用前期“浙江海事电子政务分析与应用研究”软课题研究成果，2011年实施电子政务系统建设，建立浙江海事局统一对外的海事电子政务大厅，实现 “互联互通、资源共享、信息安全、在线服务、高效便捷、信誉良好”的海事政务新模式，全面提升了浙江海事政务办理的效率及服务社会公众的能力，完成7个网上虚拟政务大厅（包括各分支局）建设并投入应用。并持续改善系统的稳定性、运行效率和交互性，根据政务公开指南及时更新调整。截至2014年12月底，根据2015年交通运输部海事局政务公开指南目录，实现了包括通航、船舶、船员、危防、审核等103项海事政务网上申报审批，其中行政许可类44项，海事行政许可项目电子申报实现率已达90.9%，共有2972家公司和3942个外网用户和2252个内网用户使用网上申报平台，最近一年日平均申报审批数达400余次。海事行政许可项目电子申报实现率提前实现浙江海事局“十二五”信息化发展指标。

（四）助推综合管理信息化

按照浙江海事局内部综合管理效能提升要求，在具备综合管理信息化转化的前提下，努力推进综合管理的信息化建设。在办公自动化方面，2013年启动升级改造工程，建设综合办公管理平台，实现办公管理、绩效考核和多元应用等功能；采用设计新方式、主流技术增强系统在操作、布局、内容等方面多样化，提升办公应用便利性和多功能性；深化绩效考核、统计报表、办公模块等功能，实现综合功能的优化升级；增强系统维护管理功能，提升平台便捷性和及时性。并在2014年补充实现了包括办公用品管理、会议管理、车辆管理、用餐登记、财务报销审批、低值易耗品（信息化类）、维修管理（信息化类）、科技项目管理等模块的开发和应用。

在人事管理方面，浙江海事局代部海事局实施了项目建设，2011年完成了“直属海事系统考录管理系统二期”和“海事组织人事管理信息系统升级改造”项目建设，2012年完成了“海事组织人事管理信息系统工资子系统”项目建设。部海事局于2014年10月在全国海事系统正式推广应用相关项目建设成果。同时浙江海事局结合辖区实际，2014年自主完成了海事处人员绩效评价指标系统开发建设工作。

在目标管理方面，在相关考核办法、指标体系、工作机制等运行成熟后，2012年通过建设浙江海事局目标管理系统实现目标管理的电子化，实现了个人笔记、工作计划、任务安排、目标考核等功能模块，成为个人工作记录、全方位计划安排、实施记录及考核评估的重要载体并沿用至今。

此外，按照局统一要求，以推进海事（履约）管理体系为契机，推进海事管理（履约）体系在科技信息化管理的有效运行，并于2013年搭建并实现了海事管理（履约）体系的信息化转化。

（五）努力健全信息安全保障体系

加强安全管理体系建设，搭建信息安全管理体系架构。一是提高认识，健全机构。从维护国家安全和利益、推动等级保护工作发展的大局出发，高度重视做好新形势下信息系统等级保护工作的重要性和紧迫性，切实抓好等级保护工作，加强统一领导和组织协调，认真履行职责，确保技术措施、管理措施齐到位。2013年正式行文成立了网络与信息安全工作领导小组及其下属的办公室，设置了相关岗位，确定了具体岗位职责，并具体贯彻落实到相关制度修编中。同时，通过组织信息安全管理专业培训、普及性教育等多种形式，做好有关信息系统安全等级保护有关指导意见的宣贯工作，推动信息安全理念的普及。二是监督检查，动态管理。不定期对信息系统进行风险评估，适时调整、补充和完善系统保护措施，加强动态检查管理。组织对信息系统等级保护实施情况进行检查，建立有效监督机制，促进各项技术与管理措施落到实处，加强网络安全巡检，落实系统运维管理相关的制度、规范以及可操作的流程表单。2012年依托信息系统安全等级保护课题研究，通过寻求具备国家认证资质的第三方测评机构，开展了信息安全等级保护的定级、备案、测评等工作，其中浙江海事局办公自动化系统、浙江海事局船舶管理系统和综合业务门户系统通过二级测评，对外门户网站系统通过三级测评，并均取得备案证，形成了差距分析报告和整改建设报告等。2014年初实施了信息系统的安全评估，形成了浙江海事局信息安全风险评估报告，指导后续各项信息安全整改工作。2015年8月完成本级网络与信息安全基线自查检查工作，按基线要求整改，形成汇报材料，同时配合检查组完成了现场检查和排查结果确认。并根据检查的反馈结果，把各个整改项逐一落实。三是源头把控，防患未然。从2013年开始，系统的源头需求分析启动，加强对新开发系统的安全监管，建立长效的准入机制，从项目建设源头上抓好信息安全工作。在新系统开发时，在满足业务功能的基础上，应按照相应的评估等级，加强对系统安全的开发要求，并在系统开发完毕后进行业务和安全功能验证，必要时请第三方测评公司对软件的安全性进行测评。保证只有符合安全相关要求的系统才可以正式运行，避免系统的二次整改带来的人力与财力上的浪费。

依托项目实施，持续推进信息安全技术体系建设。结合等级测评和安全评估结论，通过项目建设形式在物理安全、网络安全、主机安全、应用安全和数据安全等各方面持续整改。2012年依托部海事局信息系统安全设备购置及集成工程，部署了入侵防御系统、入侵检测系统、漏洞扫描系统、网络安全审计系统和防病毒网关等，提升安全防范能力。2014年实施了信息安全等级保护配套工程，根据海事信息安全技术架构体系的总体规划，围绕网络安全加固实施本工程。重点完成了海事内网区域安全域的划分，在海事内网安全域和海事外网骨干链路上配置相应网络和安全设备，并完成相应安全策略配置。具体在内网安全域划分方面，通过IPS结合接入交换机实现，利用堡垒机提供统一的运维操作入口和审计，在海事外网区域配置边界路由器、防病毒网关、防火墙、IPS和网页防篡改等设备。并从2014年开始，开展从基本建设渠道的浙江海事局信息系统安全等级保护建设工程的立项工作，藉此工程形成浙江海事局统一的信息系统安全管理平台，实现信息安全的集中监控和审计，统一管理和运维，提升信息安全防范能力。并从网络安全、主机安全、应用安全、数据安全等 4个层面，建立统一的安全技术保护体系，使整改后系统达到相应安全等级保护要求。该工程于2015年5月可行性研究报告得到了交通运输部的批复，并于同年11月形成项目初步设计报部海事局审批。

此外，重视加强安全应急演练。在2015年部海事局组织的海事系统首届网络与信息安全应急演练中，取得了总排名第二的优异成绩。通过演练，强化了网络和网站安全加固，提高了网站攻击的检测发现能力和网站应急恢复能力。并及时做好浙江海事局网络攻防演练

的总结评估，全面记录，总结问题，提出完善和加固建议，形成一套网络信息安全解决方案，作为我局下一步进行信息安全改造的依据。

（六）多方位强化信息化管理

在人员机构建设、制度优化完善、信息化项目管理、信息化专项考核等方面，多途径、多方位提升信息化管理。在人员机构方面，一是重新调查和梳理全局三级海事机构的信息化（专）兼职管理员情况，进一步明确信息化（专）兼职管理员的配备标准、适任条件、岗位职责等内容，通过信息化知识更新培训、项目应用培训等多种形式加强专业队伍建设。二是以海事转公为契机，实施信息化职责和岗位梳理，在信息化的人员配置和机构设置方面创造条件，现已分别在宁波、舟山、温州、台州和嘉兴五个分支局成立了科技信息处或装备信息处的专职机构和相对固定信息化人员队伍。三是积极拓展和深化各职能部门和分支局在信息化项目建设中的参与度，尤其是通过项目建设，在需求分析、试运行、后评估、推广等多个环节调动参与积极性，从而大大提升项目建设成效。

在制度建设方面，不断适应信息化发展的需要，适时修订完善和新推出信息化管理的规章制度。2011年，结合部海事局《直属海事系统建设项目管理办法》（征求意见稿）及内、外部环境变化，修订并颁布了《浙江海事局信息化项目管理办法》和《浙江海事局中心机房管理规范》；2012年，结合部海事局关于信息系统网络等级保护有关要求，在信息系统信息安全等级保护课题研究基础上，编制并颁布《浙江海事局网络管理办法》。2013年编制了《浙江海事局信息系统推广应用管理办法》，明确各单位、部门在信息系统推广应用中的职责分工，修订推广、运维、安全等管理实施细则。该办法的印发，将进一步加强和规范浙江海事局信息系统推广应用管理，明确工作内容，强化工作职责，规范工作流程，充分发挥信息系统在海事监管工作中的作用。2014年，对《浙江海事局机关网络与信息安全应急预案》、《浙江海事局中心机房管理规范》和《浙江海事局机关信息化设备管理办法》三个办法重新进行了修订，进一步规范了信息化管理，增强了制度的可操作性和完整性。并始终坚持强化信息化工作制度的贯彻执行。

在项目管理方面，抓好项目的申报、建设和验收各个环节。首先，“十二五”期间每年提前部署，广泛征求分支局和机关各部门意见，认真筛选梳理和评审论证，把好项目申报的应用需求和技术要求关。其次，通过严守程序，把好项目建设招投标关，加强对项目建设的跟踪管理，把握好项目进度，抓好项目建设质量和预算执行管理。最后，通过引入第三方评测等手段，抓好项目的验收关，保证项目建设的质量，并规范了文书档案和项目档案归档整理和入库工作。

在信息化专项考核方面，通过每年年中和年末的信息化专项考核工作，做好信息化工作的督促和日常管理工作，并重点关注了基层海事处的信息化应用成效。2014年，结合基层海事处建设的达标验收活动，对海事处的信息系统推广应用、信息化制度的执行情况、兼职信息化管理员的履职情况、信息化设备的运维情况、兼职信息化管理员和信息系统管理员的报备情况、机房管理情况、CCTV的运维情况等进行了全面的检查，对检查情况进行了反馈，并提出了整改要求，强化了基层一线的信息化管理。

（七）积极推动项目推广应用

作为直属局，浙江海事局始终坚持全力配合承建部海事局项目的调研开发、推广应用工作，先后顺利完成了新版海船船员管理系统、内河船员管理系统、海船船员计算机终端考试系统、船载客货和油污基金征收系统、船舶管理系统海船电子签证模块、AIS信息服务平台和导助航综合应用系统、海事系统网络信任系统建设集成服务一期项目、全国渡口渡船管理信息系统、新版法制管理信息系统等多个部海事局层面的系统或模块的升级、试运行或正式推广应用工作。其中在2015年完成了两平台（综合协同平台和综合服务平台）基本部署工作，注册了直属局层级管理和部门管理员、分支局层级管理员和部门管理员以及普通用户共587个，运行情况良好。

在有序推进部海事局实施项目的推广应用的同时，针对浙江海事局自建项目，充分调动各职能部门和分支局，通过颁布《浙江海事局信息系统推广应用管理办法》明确职责分工，切实加强信息系统应用，有效解决基础数据维护不及时、不完整、管理不规范、使用程度不平衡等问题，确保信息系统稳定、安全、高效运行，充分发挥信息系统在海事监管工作中的作用。并积极采取新举措推进项目推广应用，比如在2012年和2014年，分别组织开展了移动执法项目和网格化可视化信息系统的绩效审计工作，通过执行绩效审计，有力推动了相关信息系统应用和完善。

- 面临形势或存在问题及其处理建议

（一）处理好“统一”与“特色”之间的关系

交通运输部海事局2011年发布《海事信息系统顶层设计报告》，标志着部海事局自上而下正式启动信息化顶层设计，陆续发布了《海事信息资源规划》、《海事信息化总体架构研究》、《全国海事信息化建设的指导意见》、《海事云数据中心建设指导意见》、《海事信息系统安全等级保护定级及整改工作指导意见》、《2013-2014年海事云数据中心实施规范》等阶段性或专项信息化建设指导意见，对直属局的信息化建设具有重大指导意义。作为直属局，如何顺应大环境的变化，主动调整工作思路，进一步跟踪和洞悉部海事局顶层设计理念，在部海事局统一建设的大格局下，找准自身的切入点，有效体现自身特色，有所为而有所不为，是我们必须统一思想和认真面对的问题。认清形势，顺势而为，是“十二五”后半期及之后浙江信息化建设的座右铭。

（二）处理好“项目建设质量”与“预算执行率”之间的关系

鉴于信息化项目建设特点（特别是软件开发项目），除建设本身需要一定周期外，项目论证、需求调研、试运行、整改完善都耗时甚巨。按照现行的管理规定，如何在确保“项目建设质量”的前提下，如期完成“预算执行率”考核目标，是信息化项目管理所面临的难题。为正确处理好两者关系，一是需要把项目前期工作做深做细，通过引入专业设计单位进行把关梳理，需求提出部门与信息化技术部门共同做好需求细化和可行性分析，形成需求明确、功能完整、适于开发的建设方案；二是在项目开发、试运行等环节，应用单位（部门）尽早介入，参与项目建设管理，以便早发现早解决各种问题，保证项目质量和进度齐头并进；三是不断完善第三方测评机制，重点在性能测试、资源消耗测试、安全测试等方面入手进一步把握项目质量。

（三）处理好“项目建设”与“深化应用”之间的关系

在项目建设周期客观上不是十分充裕的情况下，如何发挥各层面的有效力量，形成信息化建设“上下联动、左右互动”的良好局面，是项目建设高效率、高质量的重要保障。目前，由于各职能部门工作量十分饱满，虽然经海事核编转公，各分支局信息化管理机构基本落实，但受人员编制所限，信息化专职人员仍然匮乏，体现在项目建设中需求分析不够充分、完善意见难以征集，体现在推广应用中，对使用人员的培训有待于进一步强化。在抓好“项目建设”同时，确保项目得到“深化应用”，是信息化管理面临的又一难题。正确处理两者关系，一是要在人员编制上落实一定数量的信息化专业人员；二是要制定信息化项目推广应用的管理办法，明确各方职责，充分调动各方参与积极性。

三、“十三五”信息化工作思路

（一）夯实信息基础设施，完善海事感知体系。根据海事业务发展需求，对机房和网络基础设施进行升级改造，建立多级监控中心，强化运维机制，完善涵盖VTS、AIS、CCTV、北斗卫星导航系统、3G/4G/5G等的海事全面感知体系。

（二）加强海事数据资源整合和分析，增强风险预判能力。遵循部局海事信息化顶层设计思路，按照部海事局数据共享和开放的相关规范要求，整合浙江海事数据资源，建立跨部门、跨地区浙江海事信息共享机制，依法依规开放浙江海事公共数据资源，努力发展海事大数据应用。

（三）完善海事管理支持系统，增强有效控制能力。对现有海事监管类业务应用系统进行升级改造，通过应用物联网、云计算、移动互联网、大数据等新一代信息技术，提高海事信息系统的自动化、智能化程度，构建“智慧海事”。建立和完善海事风险管理制度，建设海事风险防控系统，推进海事应急管理信息化建设，提升快速反应能力。以信息化推进“法治海事”建设。

（四）推进内部管理和对外服务信息化，提高行政效能。深化海事信息化应用，加强内部综合管理，提升公共服务水平，加快构建智慧海事。以信息化加强浙江海事内部综合管理。以信息化提升公共服务能力，服务浙江海洋经济发展。推进浙江海事社会信用体系建设。建立浙江海事信用监管系统，开展海事信用等级评价，根据船舶、船员和船公司的信用状况进行分级、分类、分等监管。

（五）加强信息安全体系建设，切实保障网络安全。结合浙江海事局实际情况和外部环境变化，从信息安全管理体系和信息安全技术体系的两大防护体系层面，不断补充完善，形成相适应的信息安全体系架构，提升浙江海事局的非涉密信息系统的整体全面防护效能。

（六）完善科技管理机制，推动海事科技进步。加强海事基础研究和战略研究。依托我局发展战略研究中心和专业机构，以理念创新为先导，积极开展海事发展新思路、新方法和新技术研究。积极参与国际海事履约机制和平台建设，在公约谈判、履约跟踪研究和履行实施各个环节主动作为，扩大优势。加强科技项目管理和组织实施，落实科技工作管理职责，强化科技成果的推广应用。